Muhammad Faishal Rafi

A11.2019.11664

**Proposal Perencanaan Proyek Fitur Insurance, Pulsa/Token, Hotels Gojek**

1. Project charter
2. Nama Proyek

“Proposal Perencanaan Proyek Fitur Insurance, Pulsa/Token, Hotels Gojek

1. Nama Tim

Gojek team research

1. Tanggal Mulai Proyek

27-4-2022

1. Tanggal Berakhir Proyek

27-4-2022

1. Deskripsi Proyek

Tujuan Proyek ini adalah membangun aplikasi system berbasis website yang dapat dilakukan secara online jadi tidak perlu repot-repot keluar rumah cukup sediakan internet yang cepat dan keinginan untuk menggunakan jasa-jasa tersebut. Proyek ini dibuat untuk menambahkan fitur baru pada aplikasi Gojek

1. Stakeholder

Project owner = PT.Gojek Indonesia

Penanggung jawab pengoperasian = Gojek Team

Tim Proyek = Gojek team research

1. Hasil pekerjaan

Tambahan fitur/token, Insurance, Hotels.

1. Project scope
2. Ruang lingkup

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan penulisan proposal proyek ini maka perlu adanya pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Daftar produk yang ditawarkan

2. Pemesanan

3. Pembayaran

4. Pelaporan customer

1. Deskripsi fungsionalitas

Pulsa/Token :

* Terdapat 3 pilihan yaitu mobile data, mobile credit, dan PLN token
* Memasukkan nomor telepon dan nomer meteran listrik
* Pilih nominal
* Pembayaran bisa melalui ATM, Mobile Banking, Gerai terdekat, ataupun Gopay.

Insurance

* Pilih asuransi yang diminati
* Melakukan pembayaran
* Pembayaran bisa melalui ATM, Mobile Banking, Gerai terdekat, ataupun Gopay.

Hotels

* Pilih mau pakai aplikasi (Agoda/Traveloka)
* Pilih kamar sesuai yang anda inginkan
* Pilih range harga yang anda inginkan
* Pembayaran bisa melalui ATM, Mobile Banking, Gerai terdekat, ataupun Gopay.

1. WBS

**Task Estimated duration**

Development 4 minggu

Testing 2 minggu

Final Product 2 minggu

1. Gant chart



1. Estimasi biaya sesuai pekerjaan

Estimasi biaya proyek sebesar Rp 212.000.000,-. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim (termasuk project manager) untuk mengerjakan proyek 10 jam per minggu selama 4 bulan dengan bayaran Rp 200.000,-/jam (untuk project manager) dan Rp 100.000,-/jam untuk 5 staf lainnya. ◊ total 10 jam x 4 minggu x 4 bulan x (Rp 200.000,- + 5 x @Rp 100.000,-) = Rp 112.000.000,-

1. Terdapat beberapa risiko pada proyek ini. Risiko terbesar adalah kesalahan dalam memasukan data input oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi kedalam sistem ini dan pengguna terkadang lupa untuk memasukan input tentang informasi terbaru.
2. Stakeholder yang terlibat

Project owner = PT.Gojek Indonesia

Penanggung jawab pengoperasian = Gojek Team

Tim Proyek = Gojek team research